# 6万吨/年预聚体项目

# 安装工程招标文件

项目编号： inov(x)-SB-12-01

# 项目名称：6万吨/年预聚体项目

招标人：山东东大一诺威聚氨酯有限公司

2012年02月11日

目 录

第一部分 投标邀请…………………………………………1

第二部分 投标须知…………………………………………2

第三部分 技术规范…………………………..……..……6

第四部分 图纸资料…………………………………………7

第五部分 附件………………..……………………………9

第一部分  投标邀请

山东东大一诺威聚氨酯有限公司，现对6万吨/年预聚体项目安装工程进行招标，邀请贵公司参加投标。

- 项目概述：

1.1项目名称：山东东大一诺威6万吨/年预聚体项目；

1.2项目地址：高新区高科技助剂园区内。

- 招标范围：

2.1工艺管道：从7个储罐到5台反应釜之间的工艺管道及其附属的管件；

2.2公用工程：循环水、蒸汽、压缩空气、氮气等公用工程管道，以及其附属的设备（空压机、投料泵(9台）、真空泵(5台)、制氮机、柴油发电机等安装、调试；

2.3上述工程范围内对应的电气仪表设备的安装、调试，以及工厂低压供电线路和仪表电缆的敷设、接线。

2.4设备及主材由招标方提供。

3.质量等级及验收标准：

3.1、工程质量等级：优良；

3.2、工程质量标准：执行国家验收规范合格标准。

4．投标方资格要求：

4.1必须具有化工石油工程施工总承包（或化工石油设备管道安装工程专业承包）贰级（含）以上资质；

4.2具备有效期内的《特种设备安装改造维修许可证》以及机电设备安装专业承包贰级及以上资质、《压力管道》安装、改造、维修壹级资质；

4.3具备有效期内的《安全生产许可证》；

4.4项目经理具有相应等级的项目经理证书及合格的安全生产考核合格证书；

5．招标文件领取时间：2012年  月  日。

6．招标文件领取地点`：山东淄博高新技术开发区创业中心D座801。

7．招标时间：投标截止时间：2012年  月  日上午11:00，逾期未递交投标文件的和未按招标文件要求提交的投标恕不接受；

开标时间：2012年  月  日下午午13:00（如有变动,另行提前通知）。

8．投标地点：山东淄博高新技术开发区创业中心D座801。

9.招标保证金：投标保证金人民币贰万元整，投标人在招投标开始前交纳。投标人未中标，投标保证金在中标结果公布后一周内全额无息退还。如投标人中标，投标保证金自动转为履约保证金，履约后全额无息退还。

10.资料费：招标文件费：500元/份；一经售出不论中标与否概不退还。图纸押金2000元/套，（图纸交回后退还）。

11.联系方式：

设备负责人： 于建政：15653301358

设备安装：    邢斌：13853311797     刘俊明：13864473095

仪表安装：    田恩发：13869381304

电气安装：    宗  强：13964429411

工    艺：    郭积文：13589557060

传真：0533-6122881Email:inov_tianenfa@126.com

开户银行：工行淄博高新区支行  账号：1603001119201037334

地址：山东淄博高新技术开发区创业中心D座801室

第二部分  投标须知

1．适用范围：

本招标文件仅适用于本次投标所叙述的6万吨/年预聚体项目安装工程项目。

2．投标各方：

2．1“招标方”系指组织本次招标活动的山东东大一诺威聚氨酯有限公司。

2．2“投标方”系指无条件接受招标文件的各项要求，具备相应资格条件并向招标小组提交投标文件的施工单位。

3．投标代表：

投标代表必须是法定代表人或持有《法定代表人授权委托书》的全权代表。

4.工期：

开工日期以招标方书面通知的开工日期算起。安装总工期50天，2012年4月25日前中标方按规范、标准保证完整具备试车验收条件，书面报招标方，招标方和中标方共同验收合格签字后为结束时间。

5.工程开工的准备说明：

5.1、水、电费由投标方自行承担。

5.2、遵守招标方的各项有关制度，文明施工，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和处罚。

6．投标文件：

6.1投标文件的组成：

(1)投标函（见附件一）；

(2)法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件（附件二）；

(3)开标一览表(投标报价汇总表)：（见附件三）；

(4) 投标报价组成一览表（分项报价表及编制说明）

（5）综合说明：

①投标人附本企业有关证明（复印件）如：营业执照、资质证书、安全证书、其他信誉证书等证件；

②企业概况：包括企业简介、近三年承建工程一览表；

③质量、工期、安全文明施工目标及对招标人的承诺；

④优惠条件及合理化建议；

⑤降低工程造价的主要措施；

⑥投标人对自身承建本工程的有利条件和优势的说明；

⑦投标报价说明及预算书。

（6）施工组织设计：

①工程概况及现场施工平面布置图；

②工程施工方案、主要施工方法及主要管理措施；

③施工顺序、进度安排及工程施工计划网络图；

④安全和文明施工保证体系、措施；

⑤质量保证体系、措施；

⑥创优计划；

⑦节日及农忙季节保勤措施；

（7）工程项目部人员配备：

①项目经理简历（附资质证明、见附件四）；

②主要施工管理人员表（附资质证明、见附件五）；

③施工机构框图；

6.2 投标报价文件的签署及规定：

6.2.1 投标报价文件按6.1顺序组成，装订成册。

6.2.2 投标文件一式6份，其中正本1份，副本5份。如果正本与副本不符，以正本为准。投标报价文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有法定代表人或授权代理人印章。

6.2.3 投标报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。外封套应写明：投标方的全称、地址、邮编、项目编号及项目名称，请将标书密封。

6.2.4 投标文件中的报价表必须由投标全权代表签署，并加盖公章。“投标全权代表”应为法定代表人或经法定代表人授权的委托代理人。

7．报价要求：

7.1、投标报价方式：应包括招标文件所确定的招标范围以及相应施工图的全部内容，及完成上述内容必须的附属工程、临时工程及其他费用。

7.2、本次招标报价采用施工图预算报价，投标人应仔细审阅招标文件及图纸，编制详尽的施工预算，按预算核定的工程总造价报价竞标。

7.3、报价编制依据招标文件及施工图纸，可按照7.5执行。

7.4、投标人在报价时，应充分考虑工程报价中包括人工费、材料费、机械费、验收费用、其他直接费、间接费、政策性调价、利润、税金、保修费等全部费用（附预算书）。

7.5、计算方式参照2003年《山东省建筑、安装工程消耗量定额》2010年《山东省建筑、安装工程消耗量定额淄博市价目表》及相应的费用定额、规定及省市现行有关结算办法执行，工程类别一律执行三类：

（1）定额计价模式下：

①措施费计取：夜间施工费、二次搬运费、雨季施工增加费，已完成工程及设备保护费（其余项目不予计取）。

②规费计取：社会保障费，安全施工费（需办理安全施工许可证，否则不予计取），按规定计取税金。（其余项目不予计取）。

③人工费：按公司统一规定，人工费以定额价格38元/工日计取。

（2）大型机械进出场费一律不予计取。

（3）审核费用：工程所有审核费用均由投标方支付。按鲁价费发（2007）205号文件执行。包括内部审核费。

（4）审计单位：淄博长远工程造价事务所。

7.6、中标人在竣工结算时，按实际工程量进行结算。

7.7、招标方提供的已订设备、主材外，辅材均由中标方负责，设备材料的卸车、看护由中标方负责。

7.8、将来安装中出现不可预见的小型加工和设备基础二次浇灌。

7.9、本工程中为满足技术规范、要求而做的必要检测如试压、探伤、电气试验等必须由有资质的单位完成。

7.10投标方要按报价表(统一格式)的内容填写及其他事项，并由法定代表人或授权代理人签署。

7.11不接受任何选择报价，只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

7.12最低报价不能作为成交的保证。

7.13若各投标方的最终报价均超出招标方的期望值，本次投标无效。

8.付款条件：

付款以承兑汇票和现汇方式结算。

9．投标程序：

9.1投标代表向招标小组递交投标报价文件；

9.2招标小组审阅投标报价文件；

9.3投标开始，招标小组与投标方谈各项内容；

9.4招标小组进行合议、打分；

9.5评委评议各个优秀的施工单位；

10.评标：本次投标遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则

10.1、评标组织：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

10.2、评标办法：综合评标法：评标工作由评标委员会进行，按报价、工期、质量、施工组织设计、社会信誉与业绩等综合评价，评委在审阅合格投标文件及答疑基础上进行评定。

10.3、评委有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，但不允许修正投标文件的实质性内容。

10.4、对招标过程中投标人提出的有关评标问题，评委会认为没有必要或不应解释答复的，可不予解释答复。

10.5、书面答复须由投标人的法人代表（或代理人）签字或加盖单位公章。

10.6、在评标期间，投标人企图影响评标的任何活动，将导致投标失败。

11．无效报价与废标情况说明：

11.1无效报价情况说明：

投标方有下列情况之一，其报价为无效报价：

(1)投标方提供的报价文件未能实质上响应竞争性投标文件要求的；

(2)投标方提供多种方案及报价的；

(3)投标过程中发现投标方有其他违法、违规行为的。

11.2废标情况说明：

投标方有下列情况之一，其报价视为废标：

(1)投标方提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；

# (2)投标方在有效期内撤回报价文件；

(3)在整个投标过程中，投标方有企图影响投标结果的任何活动；

(4)投标方串通报价，或投标方向用户方提供不正当利益；

(5)成交方不按规定要求签订合同；

(6)法律、法规规定的其他情况。

11.3 没收保证金：有以下情况之一者，除投标无效外，还将没收投标保证金：

（1）中标后不按通知要求前来签订合同的；

（2）有组织或参与他人串通投标、 陪标嫌疑的；

（3）投标人中途自动退出的、或在投标有效期内要求撤销投标文件的；

（4）有采取不正当竞争手段行为的。

12．合同授予

12.1投标文件、报价文件及投标过程中有关补充文件等均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

12.2中标方应按照合同履行义务，完成成交项目。未经招标人同意，中标方不得向他人转让成交项目。

13.本次招投标最终解释权为山东东大一诺威聚氨酯有限公司项目部。

第三部分   技术规范

工程施工按国家安装、验收标准及设计图纸和设备厂家技术要求进行。

- 自控仪表规范：

1.仪表工程施工、调试、验收按《中华人民共和国工业自动化仪表工程施工及验规定》GB50093-2002及《自动化仪表工程质量验收规定》GB50131-2007

2.仪表安装接线应符合设备厂家技术说明书的技术要求。

- 压力管道规范：

1.《压力管道安全管理与监察规定》劳部发[1996]140号；

2.《压力管道规范 工业管道》GB/T20801.1`6-2006

3.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

4.《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》HG229-91

5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-98；

6.《管道标准图》HG/T21629-1999；

三．设备安装标准：

1.《化工机器安装工程施工及验规定》HGJ203-83；

2.《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83；

3.《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001；

4.设备安装以设备厂家技术规范及说明为准。

四．电气设备规范：

1.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92；

2.《低压电器施工与验收规范》；

3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002；

4.电气设备施工图纸施工说明及电气设备厂家技术规范及说明。

第四部分图纸资料

| 序号 | 首图号 | 工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010D09-01-仪08 | 仪表安装图 |  |
| 2 | 2010D09-01-仪10 | 仪表位置图 | 5个反应釜 |
| 3 | 2010D09-01-仪11 | 仪表电缆桥架布置图 |  |
| 4 | 2010D09-01-仪12 | 仪表供气系统图 |  |
| 5 | 2010D09-01-仪13 | 控制室布置图 |  |
| 6 | 2010D09-01-仪15 | 仪表接地系统图 |  |
| 7 | 2010D09-03-仪08 | 仪表安装图 | 7个储罐 |
| 8 | 2010D09-03-仪10 | 仪表位置图 |  |
| 9 | 2010D09-03-仪11 | 仪表电缆桥架布置图 |  |
| 10 | 2010D09-07-仪08 | 仪表安装图 |  |
| 11 | 2010D09-07-仪10 | 仪表位置图 |  |
| 12 | 2010D09-01- 艺03 | 设备布置图 |  |
| 13 | 2010D09-01- 艺04 | 管道布置图 |  |
| 14 | 2010D09-03- 艺03 | 罐区布置图 |  |
| 15 | 2010D09-03- 艺04 | 管道布置图 |  |
| 16 | 2010D09-03- 艺07 | 管架表 |  |
| 17 | 2010D09-01- 暖09 | 烘房管道平面图 |  |
| 18 | 2010D09-01- 电04 | 生产车间变频器配电系统图 |  |
| 19 | 2010D09-01- 电05 | 生产车间灌装机电源配电箱系统图 |  |
| 20 | 2010D09-01- 电06 | 生产车间轴流风机配电系统图 | 电缆敷设、接线 |
| 21 | 2010D09-01- 电02 | 生产车间检修电源箱 |  |
| 22 | 2010D09-02- 电07 | 中试轴流风机配电图 | 电缆敷设、接线 |
| 23 | 2010D09-08- 电03 | 系统工程动力平面图 |  |

第五部分  附件

附件一：

投标函

致：山东东大一诺威聚氨酯有限公司：

1、我方已收到工程招标文件，遵照《招标投标法》及其他有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件、工程图纸和其他有关文件后，我方愿以上述条件、技术规范、图纸，按人民币                 万元（大写）的预算报价山东东大一诺威聚氨酯有限公司6万吨/年预聚体项目安装工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      年   月   日开工，      年   月   日竣工，即   天内竣工并移交整个工程，工程质量达到      等级。

3、同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效。在此期间，我方的投标如有可能中标，我方将受此约束。

4、如果我方中标，除非另外达成协议并生效，我方的投标文件、澄清确认文件、中标通知书和本标文件将构成约束我们双方合同的重要组成部分。

5、我们愿意提供招标人在招标中要求的所有资料。

6、我方愿按 <<中华人民共和国合同法>>履行自己的全部责任。

7、我方愿意遵守国家有关规定和邀请函及招标文件中规定的收费标准。

8、该项投标在开标后全过程保持有效不作任何更改和变动。

单位地址：                           投标人：（盖章）

邮政编码：                           法定代表人：（签字、盖章）

电    话：                           传   真：

开户银行名称：                       银行帐号：

开户银行地址：                       电   话：

日期：    年   月  日

附件二：                      法定代表人授权书

:

(投标方全称)法定代表人授权 (全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的项目（投标编号）投标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

1、提供投标须知规定的全部报价文件

①报价文件正本1份，副本5份；

②资格证明文件

2、保证遵守报价文件的有关规定。

3、保证忠实的执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、本项目投标有效期为30个工作日。

投标方全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附件三：

开标一览表

项目编号：inov(x)-SB-12-01

项目名称：山东东大一诺威聚氨酯有限公司6万吨/年预聚体项目

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 取费等级 | Ⅲ类取费标准 |
| 质量标准 |  |
| 总报价 | 万元（人民币） |
| 报价范围 | 1、工艺管道安装 | 万元 |
|  | 2、设备安装 | 万元 |
|  | 3、公用工程安装 | 万元 |
|  | 4、电气设备安装 | 万元 |
|  | 5、自控设备安装 | 万元 |
|  |  | 万元 |
| 工期 | 日历天数： |
| 优惠条件 |  |
| 合计 大写 |
| 备注： |

付款条件：

附件四：

项目经理简历表（格式）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  | 资质等级 |  |
| 已完成工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 工程质量 |

附件五：

主要施工管理人员表（格式）

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资质、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1、项目主管 （总指挥） 2、其他人员 常务总指挥： 技术总负责人： 二、现场 项目经理： 项目副经： （兼技术负责人） 质量管理： 材料管理： 计划管理： 安全管理： 财务管理： |  |  |  |  |

附件六：

偏离说明表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

填表须知：如投标人对招标文件中的各项要求如质量要求、安装要求等及其他有关条款有异议，请填入此表中，如无异议，请填“无”。